## Slide 1: Разработка и реализация программного обеспечения для выполнения логических операций над множествами ортогональных многоугольников (ПО «SOR»)
Выполнили: Студенты группы 382007М Куликов В. А. (лидер команды), Батищев А. В., Емелин М. Д., Машков И. В., Скулкина Н. C.
Заказчик: Живчикова. Ю. А.

## Slide 2: Задача
Объектом автоматизации является работа над множествами многоугольников. ПО «SoR» должно обеспечивать решение задач связанных с обработкой и осуществлением булевых операций над множествами многоугольников.
Данная задача возникает при проверке печатных плат на соответствие некоторым требованиям.

## Slide 3: Требования к ПО
Базовая версия системы должна осуществлять чтение исходных данных в виде файла заданного формата.
Базовая версия системы должна верифицировать исходные данные.
Базовая версия системы должна выполнять логические операции (объединение, пересечение, вычитание) над входными данными и генерировать выходные данные в виде файла заданного формата.
Базовая версия системы должна генерировать протокол работы в виде текстового файла.

## Slide 4: Требования к ПО
Целевая версия системы должна совершать расчет над входными данными, содержащими 100000 элементов, за время меньшее 30 сек.
Целевая версия системы должна содержать компонент, обеспечивающий визуализацию выходных данных.

## Slide 5: Результаты
Построен алгоритм для решения поставленной задачи.
Алгоритм имеет вычислительную сложность
– количество точек пересечения ребер многоугольников
Реализовано программное обеспечение для решения поставленных задач.
Разработанное ПО удовлетворяет всем требованиям заказчика.

## Slide 6: Результаты

## Slide 7: Визуализация результатов
Объединение
Пересечение
Вычитание

## Slide 8: Архитектура Архитектор: Емелин М.Д.

## Slide 9: Logger Разработчик: Машков И. В.
Core Разработчик: Емелин М.Д.
Хранение множеств многоугольников
Нормализация данных
Доступ к информации о хранящихся множествах
Изменение информации о хранящихся многоугольниках
Запись сообщений в файл
  Информирующие
  Об ошибках
  Данные о времени работы программы

## Slide 10: Parser Разработчик: Скулкина Н.C.
Ввод/вывод множеств многоугольников в соответствии с форматом входных/выходных файлов
Проверка корректности введенных данных
Generator Разработчик: Машков И.В.
Создание тестовых данных

## Slide 11: Solver Разработчик: Емелин М.Д.

## Slide 12: Solver Разработчик: Емелин М.Д.
Основная идея – Scanline+ДО
  Нахождение точек пересечения
  Раскраска отрезков
  Маска вершины
  Выбор направления движения
  Присоединение внутренних обходов к внешним

## Slide 13: Console Разработчик: Емелин М.Д.
Целевое приложение
Tests Разработчик: Батищев А.В.
Тестирование всех функций ПО
Visualizer Разработчик: Куликов В.А.
Визуализация множеств многоугольников

## Slide 14: Визуализация результатов

## Slide 15: Ход разработки
1 неделя | 
Описание задачи | Вся команда
Составление ТЗ | Вся команда
Подготовка тестовых задач | Живчикова Ю. А.
Внутренний план | Вся команда
2 неделя | 
Описание логгера | Машков И. В.
Описание парсера | Скулкина Н. С.
Тестовый пример | Батищев А. В.
3 неделя | 
Добавление Solution на Git | Емелин М. Д.
Добавление Solver на Git | Емелин М. Д.
Добавление Core на Git | Емелин М. Д.
Добавление Parser на Git | Емелин М. Д.
Получение набора тестовых примеров | 
Введение в работу Jira | Куликов В. А.
Изучение ГОСТов | Батищев А. В.
4 неделя | 
HLD (pipelines) | Емелин М. Д.
Разработка описания работы Parser | Скулкина Н. С.
Реализация Parser | Скулкина Н. С.
Добавление Logger на Git | Машков И. В.
Решение тестового примера на бумаге | Батищев А. В.
Реализация Core | Емелин М. Д.

## Slide 16: Ход разработки
5 неделя | 
Закомитить интерфейсы | Емелин М. Д.
Реализация парсера командной строки | Емелин М. Д.
Получение новых тестовых примеров | 
Разбить тестовые примеры на два файла | Скулкина Н. С.
Разработка ОА по API и формату вх./вых. данных | Куликов В. А., Батищев А. В.
Разработка требований к генератору | Машков И. В.
Разработка HLD для Генератора | Машков И. В.
Интеграция тестов | Емелин М. Д.
6 неделя | 
Каждый делает КП | 
Моральная поддержка команды | Куликов В.А.
Реализация обратного парсера | Скулкина Н. С.
Разработка ОА по API и формату вх./вых. данных | Куликов В. А., Батищев А. В.
Реализация функции перевода контура в слой и обратно | Емелин М. Д.
Реализация простого генератора | Машков И. В.
Придумать способ вывода результирующих данных | Батищев А. В.
Разработка логгера | Машков И. В.
7 неделя | 
Тестирование парсера | Куликов В. А.
Разработка ОА по API и формату вх./вых. данных | Куликов В. А., Батищев А. В.
Реализация алгоритмов логических операций | Емелин М. Д.
Апгрейд генератора | Машков И. В.
Апгрейд вывода многоугольников | Емелин М. Д.
Разработка ОА тестовый базис | Скулкина Н. С.
Разработка логгера | Машков И. В.
8 неделя | 
Разработка новой версии реализации алгоритмов | Емелин М. Д.
Начало разработки Руководство Оператора | Скулкина Н. С.
Разработка ОА по API и формату вх./вых. данных | Куликов В. А., Батищев А. В.
Начало разработки ПМИ | Куликов В. А.
Начало разработки отчет НИР | Емелин М. Д.

## Slide 17: Ход разработки
9 неделя | 
Доработка алгоритмов | Емелин М. Д.
Доработка генератора | Машков И. В.
Разработка ПМИ | Куликов В. А.
Начало разработки Руководство Программиста | Емелин М. Д., Батищев А. В.
Разработка Визуализатора | Куликов В. А.
Разработка отчет НИР | Емелин М. Д.
10 неделя | 
Генерация тестовых примеров | Машков И. В.
Разработка ПМИ | Куликов В. А.
Benchmark 100k | Емелин М. Д.
Тестирование функций ПО | Батищев А. В., Емелин М. Д.
11 неделя | 
Разработка Руководство Оператора | Скулкина Н. С.
Разработка Руководство Программиста | Емелин М. Д., Батищев А. В.
Разработка ПМИ | Куликов В. А.
12 неделя | 
Добавление всей документации на Git | Куликов В. А.
Испытания | 

## Slide 18: Спасибо за внимание!